# Text boxes

1至5万元

工程变更的管理流程

20至50万元

报校基本建设领导小组会议批准

基建处分管副处长及处长审批

报工程管理科、计划与造价科和总工办负责人签字审核

填写工程变更审批单

基建处组织专家论证会，邀请跟踪审计人员（50万元以上的需审计部门负责人）参加，并形成会议纪要，必要时进行相关考察和调研

报分管校领导批准后实施

基建处分管副处长审批，基建处处长签署意见

基建处分管副处长审批，基建处处长批准后实施

基建处分管副处长批准后实施

5至10万元

基建处组织专题会研究并形成会议纪要，对于5万元以上20万元以下的必要时进行相关考察和调研

填写工程签证审批单，报工程管理科、计划与造价科和总工办负责人签字审核

填写工程签证审批单，报工程管理科、计划与造价科负责人签字审核（用工超过50个工日或直接费在5000到20000元之内的需总工办负责人签字审核）

总费用超过50000元

基建处分管副处长备案后实施

项目(专业)负责人组织跟踪审计、施工、监理单位讨论，讨论结果记录在工地例会本上

1万元以内

10至20万元

50万元以上

报工程管理科、计划与造价科和总工办负责人签字审核

填 写 工 程 变 更 审 批 单

分管校领导签字后实施

在分管校领导签字后需报校长办公会审批后实施

框内为基建处权限范围

分管校领导签字后实施

注1.专题会由基建处处长或分管副处长主持，业务科室负责人和项目（专业）负责人参加，对10~20万元的工程变更需邀请跟踪审计人员参会，专题会议纪要抄送跟踪审计人员签收。

注2.专家论证会由总工办负责组织，所邀请的专家经基建处处长或分管副处长认可后方可召开。

注3.工程管理科负责人或其指定人员必须到现场对变更进行复核，计划与造价科对变更进行核价。

注4.建设方（基建处或使用单位）提出的变更由总工办具体落实，设计院、施工、监理等单位提出的变更由工程管理科具体落实。

注5.技术核定单的管理流程同工程变更，工作联系单不允许涉及造价变更。

框内为基建处权限范围

注1. 专题会由基建处处长或分管副处长主持，业务科室负责人、项目（专业）负责人并邀请跟踪审计人员参会，专题会议纪要抄送跟踪审计人员签收。

注2.专家论证会由总工办负责组织，所邀请的专家经基建处处长或分管副处长认可后方可召开。

注3.工程管理科及时邀请跟踪审计人员到现场对签证进行核实，计划与造价科对签证进行核价。

工程签证的管理流程

超过50万的在分管校领导签字后需报校长办公会审批后实施

超过5万的需经校基本建设领导小组会议批准

基建处组织专家论证会，邀请审计部门负责人参加，并形成会议纪要，必要时进行相关考察和调研

报基建处分管副处长，处长审批后实施

基建处组织专题会议研究并形成会议纪要

工程管理科负责人报基建处分管副处长审批后实施

项目（专业）负责人组织跟踪审计、施工、监理讨论（21到50个工日或直接费在2000到5000元之内的需工程管理科负责人组织），讨论结果记录在工地例会本上

9施工，监理，跟踪审计人员讨论

工程管理科负责人审批报基建处分管副处长备案后实施

项目(专业)负责人签字审核并报工程管理科、计划与造价科负责人签字审核

，基 建 处 相 关 科 室 专 业 负 责 人 审 核

项目（专业）负责人审批报基建处分管副处长备案后实施

总费用在20000元到50000元之内

用工超过50个工日或直接费在5000到20000元之内

用工在21到50个工日或直接费在2000到5000元之内

用工在11到20个工日或直接费在1000到2000元之内

元

用工在10个工日或直接费在1000元内

报基建处分管副处长，处长审批后实施