基建前期审批阶段流程

# Text boxes

设计院根据规划要求进行方案设计，完成后报规划方案审批

开工

质监、安检、环保备案、施工许可证办理

施工单位招标

设计院根据规划方案审批意见进行施工图设计

交规费，城市基础设施配套费、白蚁防治、人防、新墙材、规划放线等

施工图报规划、防雷、环保、消防、城管等部门审批

施工图审查

领取规划许可证

根据立项批复，向规划局申请规划要点